MASTER DEVELOPMENT PACKAGE v2.0 · 실행 동반 문서

SNAPN SPORTS

PLAYER-FIRST EXECUTION

DEVELOPMENT DIRECTIVE v1.0

선수 중심 공간 홈 · Stadium Recipe · Core Domain/RBAC · 운영 Gate

| 문서 상태 | 개발 실행계획 확정본 · 구현/DB/배포 승인과 분리 |
| --- | --- |
| 기준 정본 | /Volumes/740GB/웹/개발/SnapN_Sports_Codex_Master_Development_Package_v2.0.docx |
| 프로젝트 | /Volumes/740GB/웹/스냅엔스포츠cafe24-deploy |
| 기준일 | 2026-08-25 KST |
| 페이지 | 100쪽 · 각 쪽은 독립 작업·검수 시트 |

핵심 선언

이 문서가 Master v2.0을 대체하지 않는 실행 동반 문서임을 선언하고, 선수 중심 수직 슬라이스와 운영 Gate를 한 문장으로 고정한다.

기존 서비스 보존 · 실데이터만 표시 · 2D 동등 기능 · 미성년 안전 · 증거 없는 운영 완료 금지

002  /  100     A. 문서 통제

# 현재 저장소 기준선

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 Phase 0 | 책임 Tech Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

2026-08-25 현재 브랜치, dirty tree, authoring source와 독립 제품 경계를 고정한다.

완료는 ‘기존 미추적 보고서 2개가 그대로 남아 있고 reset/clean이 수행되지 않음’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 프런트 authoring source와 API staging을 혼동하지 않고 snapn-tactics는 별도 도메인으로 보존한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | branch codex/stadium-s1-local-prototype · snapn-handoff/snapn-app · snapn-handoff/cafe24-deploy · snapn-tactics |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 프런트 authoring source와 API staging을 혼동하지 않고 snapn-tactics는 별도 도메인으로 보존한다. |
| 증거 산출물 | git status --short · branch · 최근 commit 9be4ded |

검증 · GATE

• 기존 미추적 보고서 2개가 그대로 남아 있고 reset/clean이 수행되지 않음

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 기준선이 바뀌면 작업 전 새 snapshot을 만든다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

003  /  100     A. 문서 통제

# 증거 상태 라벨

| 상태 LOCKED | 실행 구간 전 단계 | 책임 QA Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

코드 존재, 로컬 통과, 인증 브라우저 검증, 운영 반영을 서로 다른 증거로 관리한다.

완료는 ‘HTTP 200 또는 build만으로 권한·저장·운영 완료를 주장하는 문구 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 각 완료 보고는 실행 명령·대상 commit·환경·결과·미검증 범위를 함께 적는다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | LOCAL_VERIFIED · AUTHENTICATED_QA · HANDOFF_REPORTED_LIVE · BLOCKED |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 각 완료 보고는 실행 명령·대상 commit·환경·결과·미검증 범위를 함께 적는다. |
| 증거 산출물 | Evidence index와 실행 로그 hash |

검증 · GATE

• HTTP 200 또는 build만으로 권한·저장·운영 완료를 주장하는 문구 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 증거가 없으면 미구현이 아니라 운영 미확인으로 분류한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

004  /  100     A. 문서 통제

# 비범위와 절대 금지

| 상태 LOCKED | 실행 구간 전 단계 | 책임 Release Manager |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

대규모 일괄 구현, 자동 병합, DB 임의 접근, SFTP 배포, 사용자 파일 정리를 본 문서 작성 범위에서 제외한다.

완료는 ‘문서 외 파일 변경 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 별도 승인 없이는 코드·DB·배포 상태를 바꾸지 않는다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | git reset/restore/clean · deploy_app.sh · deploy_api.sh · migrations · snapn-tactics |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 별도 승인 없이는 코드·DB·배포 상태를 바꾸지 않는다. |
| 증거 산출물 | 명령 실행 이력과 git diff |

검증 · GATE

• 문서 외 파일 변경 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 금지 작업 요청이 나오면 대상·복구·승인을 다시 확인한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

005  /  100     A. 문서 통제

# 실행 로드맵 요약

| 상태 APPROVED PLAN | 실행 구간 Phase 0–13 | 책임 Program Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Player Spatial Home 수직 슬라이스를 먼저 완성하되 D-12 운영 증거와 Phase 1 RBAC를 병렬 준비한다.

완료는 ‘각 단계 진입 전 선행 Gate와 rollback 책임자가 명시’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 프런트 프로토타입과 운영 데이터 모델을 분리하고 Gate 통과 뒤 연결한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | Phase 0 evidence · Phase 1 Core Domain · Phase 2 Ops · Phase 3–13 engines |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 프런트 프로토타입과 운영 데이터 모델을 분리하고 Gate 통과 뒤 연결한다. |
| 증거 산출물 | 단계별 GO/NO-GO 기록 |

검증 · GATE

• 각 단계 진입 전 선행 Gate와 rollback 책임자가 명시

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 앞 단계 미통과를 뒤 단계 UI로 숨기지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

006  /  100     A. 문서 통제

# 의사결정 레지스터

| 상태 REQUIRED | 실행 구간 전 단계 | 책임 Product Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

D-STADIUM, D-01–D-15, 데이터·인프라·IP·보호자 대리 편집 결정을 한 표에서 추적한다.

완료는 ‘결정이 필요한 코드 분기에는 추측 기본값이 없음’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 결정에는 선택안, 근거, 영향 파일, owner, 승인일, 재검토 조건을 포함한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | docs decision log · D-STADIUM-01..10 · D-01..15 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 결정에는 선택안, 근거, 영향 파일, owner, 승인일, 재검토 조건을 포함한다. |
| 증거 산출물 | 서명된 decision record |

검증 · GATE

• 결정이 필요한 코드 분기에는 추측 기본값이 없음

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 결정 전에는 feature flag OFF와 local-only를 유지한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

007  /  100     A. 문서 통제

# 100쪽 사용법과 첫 실행 패킷

| 상태 READY | 실행 구간 즉시 | 책임 Implementer |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

각 페이지의 목표·파일·계약·검증·중단 조건을 독립 작업 티켓으로 사용한다.

완료는 ‘첫 구현은 Player Spatial Home의 데이터 없는 2D 경기장 수직 슬라이스로 제한’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 작업자는 관련 페이지 번호를 커밋/보고서에 적고 선행 페이지 Gate를 확인한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | 본 문서 001–100 · docs/superpowers/plans |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 작업자는 관련 페이지 번호를 커밋/보고서에 적고 선행 페이지 Gate를 확인한다. |
| 증거 산출물 | 작업 시작 체크리스트 |

검증 · GATE

• 첫 구현은 Player Spatial Home의 데이터 없는 2D 경기장 수직 슬라이스로 제한

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영 DB 정보가 없어도 가능한 프런트 계약부터 진행하되 실데이터를 만들지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

008  /  100     B. 제품·정보 구조

# 사용자와 역할 모델

| 상태 DESIGN LOCK | 실행 구간 Phase 1/3 | 책임 Product + Security |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Player, Coach, Guardian, Admin의 첫 화면 목적을 분리하고 한 사용자의 복수 역할을 전제로 한다.

완료는 ‘각 역할의 허용·거부 시나리오가 최소 5건씩 정의’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• UI 역할은 서버 권한의 projection이며 관리자 라벨이 객체 접근을 자동 허용하지 않는다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | useRole.js · App.jsx · role_assignments 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | UI 역할은 서버 권한의 projection이며 관리자 라벨이 객체 접근을 자동 허용하지 않는다. |
| 증거 산출물 | 역할-행동-데이터 매트릭스 |

검증 · GATE

• 각 역할의 허용·거부 시나리오가 최소 5건씩 정의

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• role 문자열을 화면에서 임의 추정하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

009  /  100     B. 제품·정보 구조

# Player-first 제품 축

| 상태 DESIGN LOCK | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Player Experience Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

선수 홈은 경기장 표면, 내 위치, 팀 배치, 다음 이벤트, 성장 증거 순으로 읽힌다.

완료는 ‘첫 포커스와 시각 계층이 같은 우선순위를 가짐’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 경기장이 메뉴보다 먼저 렌더되고 선수 카드가 팀원보다 강한 시각 우선순위를 가진다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerSpatialHome.jsx 후보 · PlayerDashboard.jsx adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 경기장이 메뉴보다 먼저 렌더되고 선수 카드가 팀원보다 강한 시각 우선순위를 가진다. |
| 증거 산출물 | 와이어프레임·상태표·접근성 순서 |

검증 · GATE

• 첫 포커스와 시각 계층이 같은 우선순위를 가짐

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영 카드 대시보드를 선수 홈에 그대로 재사용하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

010  /  100     B. 제품·정보 구조

# Coach 운영 축

| 상태 DESIGN LOCK | 실행 구간 Phase 2/6 | 책임 Coach Experience Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

코치 홈은 준비, 체크인, 라이브 세션, 리뷰 네 작업을 중심으로 구성한다.

완료는 ‘다음 훈련을 3클릭 이내 준비하고 미승인 선수 데이터가 노출되지 않음’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 선수의 감성 공간과 코치의 밀도 높은 운영 화면을 같은 레이아웃으로 강제하지 않는다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | CoachDashboard.jsx · TrainingManager.jsx · Checkin.jsx · MatchPlan.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 선수의 감성 공간과 코치의 밀도 높은 운영 화면을 같은 레이아웃으로 강제하지 않는다. |
| 증거 산출물 | 작업시간·누락 출석·plan revision 지표 |

검증 · GATE

• 다음 훈련을 3클릭 이내 준비하고 미승인 선수 데이터가 노출되지 않음

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Stadium 장식이 운영 입력을 방해하면 정적 헤더로 축소한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

011  /  100     B. 제품·정보 구조

# Guardian 신뢰 축

| 상태 DESIGN LOCK | 실행 구간 Phase 1/2/11 | 책임 Guardian Experience Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

보호자 홈은 자녀 선택, 일정, 동의, 승인된 성장 정보, 알림을 우선한다.

완료는 ‘관계 pending/revoked/expired 상태마다 fail-closed’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 보호자는 승인된 관계와 scope 안에서만 읽고, 팀 전체·다른 선수 정보는 보지 못한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | Guardian.jsx · Consent.jsx · guardian_relationships 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 보호자는 승인된 관계와 scope 안에서만 읽고, 팀 전체·다른 선수 정보는 보지 못한다. |
| 증거 산출물 | guardian allow/deny matrix |

검증 · GATE

• 관계 pending/revoked/expired 상태마다 fail-closed

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 대리 편집은 별도 승인 전 OFF다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

012  /  100     B. 제품·정보 구조

# Admin 운영 축

| 상태 DESIGN LOCK | 실행 구간 Phase 1/12 | 책임 Operations Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

관리자 홈은 팀·회원·시즌·권한·감사·미처리 작업을 2D 고밀도 화면으로 제공한다.

완료는 ‘조직 scope를 벗어난 검색·export가 거부됨’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• Admin UI는 Stadium-first 요구에서 제외하지만 전역 dark navy/grass/gold 토큰을 공유한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | AdminDashboard.jsx · AdminTeams.jsx · AdminMembers.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | Admin UI는 Stadium-first 요구에서 제외하지만 전역 dark navy/grass/gold 토큰을 공유한다. |
| 증거 산출물 | 운영 큐·감사 로그·권한 경계 |

검증 · GATE

• 조직 scope를 벗어난 검색·export가 거부됨

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• admin 라벨만으로 모든 tenant를 열지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

013  /  100     B. 제품·정보 구조

# 공통 전역 내비게이션

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Frontend Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

선수 기본 탭을 HOME, TRAINING, VIDEO, REPORT, MORE로 정리하고 역할별 탭 집합을 분리한다.

완료는 ‘키보드·뒤로가기·새로고침·Capacitor deep link 회귀 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• 현재 딥링크는 alias/redirect로 보존하고 role switch 시 현재 객체 scope를 재검증한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | App.jsx · screens/index.js · ErpShell.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 현재 딥링크는 alias/redirect로 보존하고 role switch 시 현재 객체 scope를 재검증한다. |
| 증거 산출물 | route registry contract test |

검증 · GATE

• 키보드·뒤로가기·새로고침·Capacitor deep link 회귀 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 하단 탭만 바꾸고 서버 권한을 바꿨다고 간주하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

014  /  100     B. 제품·정보 구조

# 전체 상태 모델

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 1–3 | 책임 Architecture Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

loading, empty, partial, stale, offline, denied, error, ready를 공통 상태로 만든다.

완료는 ‘모든 역할 홈의 8상태 스냅샷과 키보드 접근 검증’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 정본과 현재 코드의 불일치를 먼저 기록하고, 확인되지 않은 운영 상태는 추정하지 않는다.

• denied와 empty를 같은 문구로 숨기지 않고 stale 데이터에는 기준 시각을 표시한다.

• LOCAL_VERIFIED, HANDOFF_REPORTED_LIVE, BLOCKED를 같은 완료 상태로 합치지 않는다.

• 기존 딥링크·회원·팀·선수·보호자·일정·출석 흐름을 보존한 additive 변경만 허용한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | AsyncStateBoundary.jsx 후보 · snapnApi.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | denied와 empty를 같은 문구로 숨기지 않고 stale 데이터에는 기준 시각을 표시한다. |
| 증거 산출물 | 상태 전이 unit test |

검증 · GATE

• 모든 역할 홈의 8상태 스냅샷과 키보드 접근 검증

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 오류 시 mock 데이터로 자동 대체하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

015  /  100     C. 디자인 시스템

# 시각 방향과 금지 패턴

| 상태 DESIGN LOCK | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Design Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

야간 경기장 분위기, grass green, dark navy/black, 제한된 gold accent로 Stadium Recipe의 공간감을 만든다.

완료는 ‘한 화면의 주요 강조 색은 1개, CTA는 최대 2개’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 중첩 rounded card, 반복된 금색 outline, 의미 없는 glass blur, 과거 3D Ground를 제거한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | theme.js · index.css · stadium CSS |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 중첩 rounded card, 반복된 금색 outline, 의미 없는 glass blur, 과거 3D Ground를 제거한다. |
| 증거 산출물 | visual token sheet와 before/after review |

검증 · GATE

• 한 화면의 주요 강조 색은 1개, CTA는 최대 2개

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 브랜드 장식이 데이터 가독성을 낮추면 즉시 축소한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

016  /  100     C. 디자인 시스템

# 색상·명암·상태 토큰

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Accessibility Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

배경·surface·text·muted·success·warning·danger·focus 토큰을 역할 화면 전체에 공유한다.

완료는 ‘본문 4.5:1, 큰 텍스트 3:1, focus indicator 3:1 이상’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• gold는 브랜드/핵심 행동에만 쓰고 상태는 색+텍스트+아이콘으로 중복 표현한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | theme.js · CSS custom properties |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | gold는 브랜드/핵심 행동에만 쓰고 상태는 색+텍스트+아이콘으로 중복 표현한다. |
| 증거 산출물 | WCAG contrast audit |

검증 · GATE

• 본문 4.5:1, 큰 텍스트 3:1, focus indicator 3:1 이상

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 이미지 위 텍스트는 독립 surface 또는 scrim 없이는 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

017  /  100     C. 디자인 시스템

# 공간·그리드·반응형

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Frontend Design |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

모바일 4/8 단위, desktop 12-column을 사용하되 Stadium surface가 첫 viewport를 점유한다.

완료는 ‘390/768/1280/1728에서 잘림·가로 스크롤·safe-area 침범 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 390px에서 가로 스크롤 0, safe-area 포함, wide desktop에서 카드 폭이 과도하게 늘지 않는다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | role-home layout CSS · container queries 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 390px에서 가로 스크롤 0, safe-area 포함, wide desktop에서 카드 폭이 과도하게 늘지 않는다. |
| 증거 산출물 | 390/768/1280/1728 visual QA |

검증 · GATE

• 390/768/1280/1728에서 잘림·가로 스크롤·safe-area 침범 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 고정 px 높이 때문에 CTA가 viewport 밖으로 밀리면 안 된다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

018  /  100     C. 디자인 시스템

# 아이콘·모션·피드백

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Motion Designer |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

줌인은 exterior→zoom→pitch 연속 카메라로 0.8–1.5초 안에 끝나고 사용자를 기다리게 하지 않는다.

완료는 ‘animated/static/css2d 세 모드에서 기능·focus·종료 시점이 일치’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• reduced-motion은 즉시 pitch 정적 장면, CSS2D는 동일 정보, haptic/sound는 opt-in이다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | fastEntryModel.js · StadiumFastEntry.jsx · icon set |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | reduced-motion은 즉시 pitch 정적 장면, CSS2D는 동일 정보, haptic/sound는 opt-in이다. |
| 증거 산출물 | motion timing test · reduced-motion QA |

검증 · GATE

• animated/static/css2d 세 모드에서 기능·focus·종료 시점이 일치

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 루프형 장식·자동 재생 음향·과한 parallax는 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

019  /  100     C. 디자인 시스템

# 접근성 기반 계약

| 상태 LOCKED | 실행 구간 Phase 3/13 | 책임 Accessibility Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

semantic landmark, heading, focus order, SR 설명, touch target, motion preference를 Definition of Done에 포함한다.

완료는 ‘모든 핵심 작업이 키보드와 2D DOM에서 가능’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• canvas는 대체 텍스트와 동등한 조작 UI를 가지며 경기장 선택이 canvas hit-test에만 의존하지 않는다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | App shell · role homes · stadium fallback |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | canvas는 대체 텍스트와 동등한 조작 UI를 가지며 경기장 선택이 canvas hit-test에만 의존하지 않는다. |
| 증거 산출물 | axe/manual keyboard/VoiceOver report |

검증 · GATE

• 모든 핵심 작업이 키보드와 2D DOM에서 가능

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 접근성 결함 P1은 release blocker다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

020  /  100     C. 디자인 시스템

# 성능 예산

| 상태 LOCKED | 실행 구간 Phase 3/13 | 책임 Performance Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

entry p95≤1.5s 목표, 상한 3s, WebGL init≤500ms, 2D paint≤50ms, CLS<0.1을 Gate로 둔다.

완료는 ‘4× CPU와 저사양 실기기에서 p95·CLS·long task·메모리 예산 충족’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• debug panel은 개발 모드와 명시 query에서만 보이고 네트워크 전송·개인정보 수집을 하지 않는다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | performance harness · ?debugPerf=1 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | debug panel은 개발 모드와 명시 query에서만 보이고 네트워크 전송·개인정보 수집을 하지 않는다. |
| 증거 산출물 | 4× CPU slowdown trace · low-end device run |

검증 · GATE

• 4× CPU와 저사양 실기기에서 p95·CLS·long task·메모리 예산 충족

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 예산 초과 시 particle, DPR, shadow, geometry, WebGL 순으로 감축한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

021  /  100     C. 디자인 시스템

# 이미지·3D 자산·IP 안전

| 상태 LOCKED | 실행 구간 Phase 3/4/13 | 책임 Art + Legal |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

실제 유명 경기장 직접 복제 없이 Style Family와 모듈 조합으로 독창적 실루엣을 만든다.

완료는 ‘무라이선스 wordmark·구단명 좌석 패턴 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 자산마다 license, source, author, allowed use, hash를 기록하고 클라이언트에는 signature DB를 배포하지 않는다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | asset manifest · recipe engine · server-only signature DB 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 자산마다 license, source, author, allowed use, hash를 기록하고 클라이언트에는 signature DB를 배포하지 않는다. |
| 증거 산출물 | asset provenance manifest와 IP review |

검증 · GATE

• 무라이선스 wordmark·구단명 좌석 패턴 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 유사도 검증 미통과 자산은 대체 또는 비공개 처리한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

022  /  100     C. 디자인 시스템

# 디자인 QA와 승인

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Design Review |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

정본 레퍼런스를 픽셀 복제가 아닌 계층·공간·흐름 기준으로 비교한다.

완료는 ‘치명적 계층·가독성·역할 혼동 이슈 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 선수/코치/보호자/admin, mobile/desktop, ready/empty/denied 상태를 모두 검수한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | visual QA matrix · screenshot baseline |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 선수/코치/보호자/admin, mobile/desktop, ready/empty/denied 상태를 모두 검수한다. |
| 증거 산출물 | annotated screenshot set |

검증 · GATE

• 치명적 계층·가독성·역할 혼동 이슈 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 승인 전 배포 금지, 수정은 별도 scoped commit으로 남긴다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

023  /  100     D. Player Spatial Home

# 선수 홈 셸

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Frontend Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Player 전용 라우트에서 헤더·경기장 surface·하단 탭을 하나의 안정된 viewport로 구성한다.

완료는 ‘비로그인·다른 역할·복수 역할에서 올바른 gate와 선택 화면’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• role=player만 기본 진입하고 기존 PlayerDashboard 딥링크는 adapter 또는 alias로 보존한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | src/screens/PlayerSpatialHome.jsx 후보 · App.jsx · screens/index.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | role=player만 기본 진입하고 기존 PlayerDashboard 딥링크는 adapter 또는 alias로 보존한다. |
| 증거 산출물 | route/role/viewport contract test |

검증 · GATE

• 비로그인·다른 역할·복수 역할에서 올바른 gate와 선택 화면

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 현재 홈을 삭제하지 말고 flag 뒤에 새 셸을 둔다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

024  /  100     D. Player Spatial Home

# 내 경기장 2D surface

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Stadium Frontend |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

첫 viewport에 SVG/CSS 기반 야간 경기장과 pitch를 즉시 렌더한다.

완료는 ‘WebGL off에서도 CTA·내비·상태 설명이 동일’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• local StadiumRecipe 색·조명만 반영하고 실데이터와 독립적으로 50ms 안에 기본 surface를 그린다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | features/stadium/home/PlayerStadiumSurface.jsx 후보 · PlayerStadiumSurface.css |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | local StadiumRecipe 색·조명만 반영하고 실데이터와 독립적으로 50ms 안에 기본 surface를 그린다. |
| 증거 산출물 | 2D paint trace · fallback screenshot |

검증 · GATE

• WebGL off에서도 CTA·내비·상태 설명이 동일

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Three.js는 이 첫 작업의 필수 의존이 아니다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

025  /  100     D. Player Spatial Home

# StadiumRecipe 선택 해석

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Stadium Frontend |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

저장된 local recipe가 있으면 이를 선택하고 없거나 손상되면 R01 계열 정본 기본값으로 안전하게 복구한다.

완료는 ‘손상 JSON, 삭제, 구버전, 서버 미연결 상태 모두 결정적 결과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• canonical recipeRef만 수용하고 flatten/unknown module은 명시 오류 후 기본값을 쓴다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | localRecipeStore.js · presets.js · rendererVisual.js · playerHomeRecipe.js 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | canonical recipeRef만 수용하고 flatten/unknown module은 명시 오류 후 기본값을 쓴다. |
| 증거 산출물 | recipe resolution unit tests |

검증 · GATE

• 손상 JSON, 삭제, 구버전, 서버 미연결 상태 모두 결정적 결과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 서버 저장으로 위장하거나 serverSaved:true를 만들지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

026  /  100     D. Player Spatial Home

# 내 위치 레이어

| 상태 REQUIRES DATA CONTRACT | 실행 구간 Phase 3 Slice 2 | 책임 Player Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

검증된 primary position이 있을 때만 pitch 위에 내 marker와 구역 라벨을 표시한다.

완료는 ‘position 없음은 ‘포지션 설정 필요’ CTA, 잘못된 값은 marker 미표시’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• position source, updated_at, confidence 또는 coach-confirmed 여부를 view-model에 포함한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerPositionLayer.jsx 후보 · playerHomeModel.js 후보 · players API adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | position source, updated_at, confidence 또는 coach-confirmed 여부를 view-model에 포함한다. |
| 증거 산출물 | position mapping tests |

검증 · GATE

• position 없음은 ‘포지션 설정 필요’ CTA, 잘못된 값은 marker 미표시

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 프로필 문자열을 임의 좌표로 추정하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

027  /  100     D. Player Spatial Home

# 팀 포메이션 레이어

| 상태 REQUIRES DATA CONTRACT | 실행 구간 Phase 3 Slice 2 | 책임 Team Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

다음 확정 경기/훈련의 승인된 lineup이 있을 때 팀원 marker를 표시한다.

완료는 ‘다른 팀·미승인 lineup·취소 이벤트에서는 팀원 정보 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• player_id 공개 식별자와 display_name만 쓰며 member_srl은 클라이언트 계약에서 제외한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | TeamFormationLayer.jsx 후보 · formation adapter · matchplan API |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | player_id 공개 식별자와 display_name만 쓰며 member_srl은 클라이언트 계약에서 제외한다. |
| 증거 산출물 | formation authorization/empty tests |

검증 · GATE

• 다른 팀·미승인 lineup·취소 이벤트에서는 팀원 정보 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 로스터를 임의 포메이션으로 자동 배치하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

028  /  100     D. Player Spatial Home

# 내 선수 카드

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Player Experience |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

선수 이름·사진 또는 이니셜·팀·확인된 포지션을 경기장 위 최우선 카드로 표시한다.

완료는 ‘사진 실패·이름 없음·복수 팀 상태에서 안전한 fallback’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 팀원 카드보다 크고 먼저 읽히며 내부 계정 ID와 민감 정보는 제외한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerIdentityCard.jsx 후보 · PlayerDashboard adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 팀원 카드보다 크고 먼저 읽히며 내부 계정 ID와 민감 정보는 제외한다. |
| 증거 산출물 | identity view-model test |

검증 · GATE

• 사진 실패·이름 없음·복수 팀 상태에서 안전한 fallback

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 게임식 overall rating과 근거 없는 등급을 표시하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

029  /  100     D. Player Spatial Home

# 다음 이벤트 Scoreboard

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Scheduling Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

다음 훈련 또는 경기 1건을 날짜·시각·장소·상태·주요 행동으로 표시한다.

완료는 ‘이벤트 0건은 일정 보기/팀 참여 CTA, 취소 이벤트를 다음 이벤트로 표시하지 않음’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 확정/변경/취소/응답 필요를 구분하고 시간대는 Asia/Seoul 기준으로 명시한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerNextEventScoreboard.jsx 후보 · nextStep.js · event adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 확정/변경/취소/응답 필요를 구분하고 시간대는 Asia/Seoul 기준으로 명시한다. |
| 증거 산출물 | event ordering/timezone tests |

검증 · GATE

• 이벤트 0건은 일정 보기/팀 참여 CTA, 취소 이벤트를 다음 이벤트로 표시하지 않음

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 샘플 일정을 운영 정보처럼 만들지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

030  /  100     D. Player Spatial Home

# HOME/TRAINING/VIDEO/REPORT/MORE

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Navigation Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

선수의 핵심 5탭을 엄지 접근 영역에 배치하고 현재 탭과 unread 상태를 명확히 한다.

완료는 ‘390px safe-area, 44px target, 키보드 focus, landscape 확인’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 각 탭은 고유 URL을 가지며 뒤로가기와 deep link에서 상태가 복원된다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerTabBar.jsx 후보 · App.jsx route map |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 각 탭은 고유 URL을 가지며 뒤로가기와 deep link에서 상태가 복원된다. |
| 증거 산출물 | route navigation E2E |

검증 · GATE

• 390px safe-area, 44px target, 키보드 focus, landscape 확인

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 기존 역할 탭을 전역 교체하지 않고 player shell에 한정한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

031  /  100     D. Player Spatial Home

# Empty·Partial·Denied 상태

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 UX + Security |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

팀 미연결, 포지션 미설정, 일정 없음, 권한 거부를 서로 다른 복구 행동으로 안내한다.

완료는 ‘오류/거부에서 이전 사용자 데이터 잔상 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• empty는 사용자가 할 수 있는 행동, denied는 접근 이유와 안전한 문의 경로를 제공한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerHomeStatePanel.jsx 후보 · playerHomeModel.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | empty는 사용자가 할 수 있는 행동, denied는 접근 이유와 안전한 문의 경로를 제공한다. |
| 증거 산출물 | 8-state snapshot tests |

검증 · GATE

• 오류/거부에서 이전 사용자 데이터 잔상 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 데이터가 없을 때 0점·가짜 팀원으로 채우지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

032  /  100     D. Player Spatial Home

# Loading·Offline·Stale

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3/13 | 책임 PWA Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

경기장 shell은 즉시 보이고 실데이터 영역만 skeleton/stale badge로 갱신한다.

완료는 ‘로그아웃·계정 전환 후 이전 선수 데이터 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• stale cache는 user/team key로 격리하고 기준 시각과 새로고침 행동을 표시한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | cache policy · snapnApi.js · PlayerSpatialHome.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | stale cache는 user/team key로 격리하고 기준 시각과 새로고침 행동을 표시한다. |
| 증거 산출물 | offline/cache isolation tests |

검증 · GATE

• 로그아웃·계정 전환 후 이전 선수 데이터 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 민감 응답을 service worker public cache에 저장하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

033  /  100     D. Player Spatial Home

# Player 홈 접근성 검증

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3/13 | 책임 Accessibility QA |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

canvas/SVG 장면 설명, DOM 순서, focus, live region, reduced motion을 실제 보조기술로 검증한다.

완료는 ‘핵심 행동 100% keyboard 가능, 200% zoom에서 loss 0’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 시각적 pitch 좌표는 목록형 동등 정보와 연결하고 색만으로 소속·상태를 구분하지 않는다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | PlayerSpatialHome.jsx · Stadium fallback · test harness |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 시각적 pitch 좌표는 목록형 동등 정보와 연결하고 색만으로 소속·상태를 구분하지 않는다. |
| 증거 산출물 | VoiceOver/keyboard/zoom report |

검증 · GATE

• 핵심 행동 100% keyboard 가능, 200% zoom에서 loss 0

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 접근성 대체 경로가 다른 데이터를 보여주면 release 중단.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

034  /  100     D. Player Spatial Home

# Player 홈 수직 슬라이스 Release Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 3 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

2D 경기장, identity, next event, five tabs, empty/offline/a11y/performance를 한 묶음으로 승인한다.

완료는 ‘선수/코치/보호자 복수 역할 계정으로 deny 포함 QA 완료’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 실데이터 adapter는 read-only로 시작하고 기존 PlayerDashboard를 rollback 경로로 유지한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | feature flag player_spatial_home_v1 · scoped branch |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 실데이터 adapter는 read-only로 시작하고 기존 PlayerDashboard를 rollback 경로로 유지한다. |
| 증거 산출물 | unit/build/authenticated browser/visual/perf evidence |

검증 · GATE

• 선수/코치/보호자 복수 역할 계정으로 deny 포함 QA 완료

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 승인 전 병합·deploy_app.sh 실행 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

035  /  100     E. Coach Home

# 코치 홈 셸과 오늘의 운영

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 2/6 | 책임 Coach Frontend |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

다음 세션·미완료 준비·출석 이슈·검토 대기를 첫 화면에 배치한다.

완료는 ‘다른 팀 선택 시 캐시·작업 목록 완전 교체’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 조직/팀/시즌 selector를 명시하고 마지막 선택을 권한 범위 안에서만 복원한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | CoachHomeV2.jsx 후보 · CoachDashboard.jsx adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 조직/팀/시즌 selector를 명시하고 마지막 선택을 권한 범위 안에서만 복원한다. |
| 증거 산출물 | coach task state tests |

검증 · GATE

• 다른 팀 선택 시 캐시·작업 목록 완전 교체

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 선수 감성 홈 레이아웃을 코치 운영 홈에 복제하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

036  /  100     E. Coach Home

# 세션 준비 큐

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 2/6 | 책임 Training Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

plan 없음, 출석 명단 미확정, 장비·시설 확인, 공지 미발송 항목을 우선순위 큐로 제공한다.

완료는 ‘완료/취소 세션이 준비 큐에서 제거되고 중복 task 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 각 항목은 due time, team, owner, 상태, 안전한 next action을 가진다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | CoachPrepQueue.jsx 후보 · TrainingManager.jsx · MatchPlan.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 각 항목은 due time, team, owner, 상태, 안전한 next action을 가진다. |
| 증거 산출물 | queue ordering/unit tests |

검증 · GATE

• 완료/취소 세션이 준비 큐에서 제거되고 중복 task 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 자동 생성 계획을 승인된 계획으로 표시하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

037  /  100     E. Coach Home

# 출석·QR 운영

| 상태 REQUIRES SECURITY | 실행 구간 Phase 2 | 책임 Attendance Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

세션 참가 팀·명단·QR 만료·수동 수정 권한을 서버에서 검증한다.

완료는 ‘비참가팀 출석 0, 중복 scan 1건으로 수렴, audit event 기록’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• QR은 참가 대상과 session을 묶고 replay·타 팀 선수·만료 token을 거부한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | Checkin.jsx · QRScan.jsx · checkin.php · sn_match_checkins |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | QR은 참가 대상과 session을 묶고 replay·타 팀 선수·만료 token을 거부한다. |
| 증거 산출물 | allow/deny/idempotency tests |

검증 · GATE

• 비참가팀 출석 0, 중복 scan 1건으로 수렴, audit event 기록

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 기존 오염 데이터는 자동 삭제하지 않고 보고·보정 절차를 분리한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

038  /  100     E. Coach Home

# Live Session 모드

| 상태 REQUIRES PHASE 6 | 실행 구간 Phase 6 | 책임 Session Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

현재 drill, 타이머, 세트/휴식, 선수 상태, 코치 메모를 한 화면에서 안전하게 조작한다.

완료는 ‘scheduled→active→paused→completed 전이만 허용’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 네트워크 단절에서도 로컬 action queue가 순서를 보존하고 서버는 idempotency로 병합한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | LiveSession.jsx 후보 · TrainingSession state machine |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 네트워크 단절에서도 로컬 action queue가 순서를 보존하고 서버는 idempotency로 병합한다. |
| 증거 산출물 | state-machine/offline tests |

검증 · GATE

• scheduled→active→paused→completed 전이만 허용

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• completed session을 클라이언트에서 재개하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

039  /  100     E. Coach Home

# 훈련 계획 Revision

| 상태 REQUIRES PHASE 6 | 실행 구간 Phase 6 | 책임 Training Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

게시된 계획을 덮어쓰지 않고 immutable revision과 적용 시각을 관리한다.

완료는 ‘진행 중 세션의 과거 revision이 재현 가능’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• session은 특정 revision을 참조하고 변경 이유·작성자·승인자를 기록한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | plan_revisions 후보 · curriculum/course adapters |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | session은 특정 revision을 참조하고 변경 이유·작성자·승인자를 기록한다. |
| 증거 산출물 | revision consistency tests |

검증 · GATE

• 진행 중 세션의 과거 revision이 재현 가능

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 기존 runtime CREATE 경로를 새 모델에 복제하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

040  /  100     E. Coach Home

# 세션 리뷰와 증거

| 상태 REQUIRES PHASE 9/10 | 실행 구간 Phase 9/10 | 책임 Evidence Review |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

세션 뒤 계획, 출석, wearable, video event, coach note를 공통 timeline으로 검토한다.

완료는 ‘근거 누락 시 conclusion 대신 incomplete 표시’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• AI는 측정 가능한 사실을 요약하고 confidence·abstention·coach approval을 함께 저장한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | SessionReview.jsx 후보 · evidence bundle API 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | AI는 측정 가능한 사실을 요약하고 confidence·abstention·coach approval을 함께 저장한다. |
| 증거 산출물 | evidence provenance tests |

검증 · GATE

• 근거 누락 시 conclusion 대신 incomplete 표시

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 부모·선수에게 미검토 AI 결론을 직접 공개하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

041  /  100     E. Coach Home

# 코치 홈 Release Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 2/6 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

준비→출석→라이브→리뷰가 실제 한 세션에서 연결되는지 인증 환경에서 검증한다.

완료는 ‘정상 5건·거부 5건·중복 제출·취소 세션 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 기존 CoachDashboard rollback과 API 호환을 유지한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | coach_home_v2 flag · session fixtures |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 기존 CoachDashboard rollback과 API 호환을 유지한다. |
| 증거 산출물 | authenticated E2E · permission · offline · audit evidence |

검증 · GATE

• 정상 5건·거부 5건·중복 제출·취소 세션 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Phase 1 RBAC 미통과 시 운영 write 경로 출시 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

042  /  100     F. Guardian Home

# 보호자 홈 셸과 자녀 선택

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1/2 | 책임 Guardian Frontend |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

승인된 자녀 목록과 관계 상태를 먼저 보여주고 자녀 전환 시 모든 데이터를 다시 scope한다.

완료는 ‘자녀 전환 뒤 이전 자녀 데이터 잔상 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• approved relationship만 읽기 허용, pending/revoked/expired는 안전 안내만 제공한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | GuardianHomeV2.jsx 후보 · Guardian.jsx adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | approved relationship만 읽기 허용, pending/revoked/expired는 안전 안내만 제공한다. |
| 증거 산출물 | relationship state tests |

검증 · GATE

• 자녀 전환 뒤 이전 자녀 데이터 잔상 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 선수 이름 검색만으로 관계를 만들지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

043  /  100     F. Guardian Home

# 일정·RSVP·공지

| 상태 REQUIRES PHASE 2 | 실행 구간 Phase 2 | 책임 Family Operations |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

자녀별 다음 일정, 참가 응답, 변경·취소 공지를 한 타임라인에 제공한다.

완료는 ‘취소/변경이 push와 앱 상태에서 일치’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 보호자 응답 권한, 마감, 중복 응답, 선수 직접 응답 충돌 정책을 명시한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | GuardianSchedule.jsx 후보 · Event/RSVP/Notification 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 보호자 응답 권한, 마감, 중복 응답, 선수 직접 응답 충돌 정책을 명시한다. |
| 증거 산출물 | RSVP state tests |

검증 · GATE

• 취소/변경이 push와 앱 상태에서 일치

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Guardian Free 기본 접근을 결제 상태로 차단하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

044  /  100     F. Guardian Home

# 동의와 철회

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Privacy Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

동의 유형·버전·범위·대상·효력·철회·증거를 기록하고 이해 가능한 문구를 제공한다.

완료는 ‘구버전 동의, 철회, 보호자 변경, 성년 전환 시나리오 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 동의 미완료는 해당 목적 처리만 차단하고 기본 안전·계정 기능은 유지한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | Consent.jsx · consent_records 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 동의 미완료는 해당 목적 처리만 차단하고 기본 안전·계정 기능은 유지한다. |
| 증거 산출물 | consent version/revocation tests |

검증 · GATE

• 구버전 동의, 철회, 보호자 변경, 성년 전환 시나리오 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 단일 boolean을 모든 데이터 처리 동의로 재사용하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

045  /  100     F. Guardian Home

# 승인된 성장 정보

| 상태 REQUIRES PHASE 10/11 | 실행 구간 Phase 10/11 | 책임 Evidence Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

코치가 승인한 측정·관찰·영상·리포트만 보호자에게 공개한다.

완료는 ‘draft/rejected/low-confidence bundle 비노출’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 선수 비교·순위·민감 건강정보는 목적·동의·정책 없이 노출하지 않는다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | GuardianGrowth.jsx 후보 · evidence publication policy |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 선수 비교·순위·민감 건강정보는 목적·동의·정책 없이 노출하지 않는다. |
| 증거 산출물 | publication authorization tests |

검증 · GATE

• draft/rejected/low-confidence bundle 비노출

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• AI 원문과 내부 코치 메모를 그대로 공개하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

046  /  100     F. Guardian Home

# 보호자 Release Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1/2/11 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

관계 승인, 자녀 전환, 일정, 동의, 성장 정보의 allow/deny를 실제 계정으로 검증한다.

완료는 ‘approved/pending/revoked/expired/다자녀 5상태 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 기존 Guardian 화면을 rollback으로 보존한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | guardian_home_v2 flag · test relationships |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 기존 Guardian 화면을 rollback으로 보존한다. |
| 증거 산출물 | authenticated allow/deny · privacy · accessibility evidence |

검증 · GATE

• approved/pending/revoked/expired/다자녀 5상태 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 미성년 권한 증거 없이 운영 공개 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

047  /  100     G. Admin Home

# 조직·아카데미·팀 Overview

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1/12 | 책임 Admin Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

운영 단위를 Organization→Academy/Branch→Team→Season으로 명시한다.

완료는 ‘다른 organization ID 직접 입력 거부’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 현재 team 기반 화면은 adapter로 유지하고 tenant 경계를 명확히 표시한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | AdminDashboardV2.jsx 후보 · organizations/seasons 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 현재 team 기반 화면은 adapter로 유지하고 tenant 경계를 명확히 표시한다. |
| 증거 산출물 | scope navigation tests |

검증 · GATE

• 다른 organization ID 직접 입력 거부

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 팀 이름 유사성을 tenant 연결 근거로 사용하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

048  /  100     G. Admin Home

# 회원·선수·보호자 관계 큐

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Operations Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

초대, 중복 후보, 승인 대기, orphan, 관계 만료를 검토 큐로 관리한다.

완료는 ‘승인/거절/보류가 재현되고 원본 ID 보존’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 자동 병합 대신 근거·비교 필드·결정자·audit event를 남긴다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | AdminMembers.jsx · AdminTeams.jsx · relationship review API 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 자동 병합 대신 근거·비교 필드·결정자·audit event를 남긴다. |
| 증거 산출물 | review workflow tests |

검증 · GATE

• 승인/거절/보류가 재현되고 원본 ID 보존

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영자가 DB row를 직접 수정하는 절차를 정상 흐름으로 만들지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

049  /  100     G. Admin Home

# 권한·역할 관리

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Security Admin |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

user-role-resource-scope-validity-grantor를 갖는 role assignment를 관리한다.

완료는 ‘자기 승인·만료 후 접근·cross-tenant grant 거부’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 고위험 역할은 이중 확인과 만료 기본값, self-escalation 거부를 적용한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | RoleAssignmentAdmin.jsx 후보 · role_assignments 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 고위험 역할은 이중 확인과 만료 기본값, self-escalation 거부를 적용한다. |
| 증거 산출물 | privilege escalation tests |

검증 · GATE

• 자기 승인·만료 후 접근·cross-tenant grant 거부

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 프런트 메뉴 표시를 권한 부여 수단으로 사용하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

050  /  100     G. Admin Home

# 운영 감사·데이터 품질

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1/13 | 책임 Data Operations |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

권한 변경, 관계 변경, 동의, export, 데이터 보정을 correlation ID로 추적한다.

완료는 ‘고위험 action 100% audit event 생성’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 감사 로그는 append-only이며 민감 payload 대신 최소 식별·결과·reason을 저장한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | AuditExplorer.jsx 후보 · audit_events 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 감사 로그는 append-only이며 민감 payload 대신 최소 식별·결과·reason을 저장한다. |
| 증거 산출물 | audit completeness/tamper tests |

검증 · GATE

• 고위험 action 100% audit event 생성

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 관리 UI에서 감사 이벤트 삭제 기능을 제공하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

051  /  100     G. Admin Home

# Admin Release Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

조직 경계, 권한 변경, 관계 큐, 감사 조회를 격리 staging에서 검증한다.

완료는 ‘cross-tenant 0건, high-risk change 이중 확인, rollback rehearsal’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 선수에게는 메뉴보다 경기장을 먼저 보여주고, 경기장은 기능을 가리는 배경이 아니라 다음 행동의 공간 좌표가 된다.

• 기존 admin 화면은 read-only fallback으로 유지한다.

• 실데이터가 없으면 빈 상태를 보여주며 포지션·팀원·일정·점수·능력치를 만들지 않는다.

• 저전력·reduced-motion·WebGL 실패 환경에서 동일 기능의 정적 2D 경로를 유지한다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | admin_v2 flag · staging tenant fixtures |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 기존 admin 화면은 read-only fallback으로 유지한다. |
| 증거 산출물 | security review · deny tests · audit reconciliation |

검증 · GATE

• cross-tenant 0건, high-risk change 이중 확인, rollback rehearsal

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영 schema snapshot과 restore 증거 전 migration 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

052  /  100     H. Stadium Engine

# Entry Exterior→Zoom→Pitch

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 S1/Phase 3 | 책임 Stadium Frontend |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

현재 구현된 연속 카메라 진입을 제품 경로와 연결하되 main /app/ 회귀를 보존한다.

완료는 ‘총합 800–1500ms, hidden/unmount RAF 0, scene 생성 1’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• animated RAF는 Fast Entry가 단독 소유하고 static/css2d는 RAF 0개다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | StadiumEntry.jsx · StadiumFastEntry.jsx · fastEntryModel.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | animated RAF는 Fast Entry가 단독 소유하고 static/css2d는 RAF 0개다. |
| 증거 산출물 | fastentry 9/9 · entry 8/8 · browser trace |

검증 · GATE

• 총합 800–1500ms, hidden/unmount RAF 0, scene 생성 1

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 인증 QA와 병합 승인 전 home-entry branch를 자동 병합하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

053  /  100     H. Stadium Engine

# Scene Factory와 자원 정리

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 S1/Phase 3 | 책임 Graphics Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Entry와 Preview가 공유하는 scene 생성·camera pose·dispose 계약을 유지한다.

완료는 ‘geometry/material/texture/RAF/listener/canvas 잔존 0’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• recipe 변경만 scene 재생성, stage/cameraPose는 재생성 금지, dispose는 정확히 1회다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | stadiumSceneFactory.js · StadiumEntryRenderer.jsx · RecipePreviewCanvas.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | recipe 변경만 scene 재생성, stage/cameraPose는 재생성 금지, dispose는 정확히 1회다. |
| 증거 산출물 | renderer visual/cleanup tests |

검증 · GATE

• geometry/material/texture/RAF/listener/canvas 잔존 0

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 새 효과가 factory 외부에 두 번째 renderer를 만들면 차단한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

054  /  100     H. Stadium Engine

# Style Family F01–F10

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 S1/Phase 4 | 책임 Stadium Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

정본 10개 Family를 구조 규칙과 허용 모듈의 상위 분류로 유지한다.

완료는 ‘ID F01–F10 정확히 10개, target_tags와 allowed_modules 유효’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• 사용자는 Family를 먼저 선택하고 허용 모듈 pool 안에서 세부 조합을 고른다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | styleFamilies.js · moduleCatalog.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 사용자는 Family를 먼저 선택하고 허용 모듈 pool 안에서 세부 조합을 고른다. |
| 증거 산출물 | catalog tests |

검증 · GATE

• ID F01–F10 정확히 10개, target_tags와 allowed_modules 유효

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• night-broadcast MVP 라벨을 정식 Family처럼 저장하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

055  /  100     H. Stadium Engine

# Preset R01–R20

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 S1/Phase 4 | 책임 Stadium Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

정본 20개 canonical recipeRef를 갤러리·builder·fast entry의 공통 시작점으로 사용한다.

완료는 ‘R01–R20 참조 모듈 유효, 동일 seed 결정성’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• {id, style_family_id, recipe, decor_seed} 단일 형식을 강제한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | presets.js · StadiumGallery.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | {id, style_family_id, recipe, decor_seed} 단일 형식을 강제한다. |
| 증거 산출물 | catalog/recipe tests |

검증 · GATE

• R01–R20 참조 모듈 유효, 동일 seed 결정성

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• flatten 입력과 정의되지 않은 preset은 기본 preset으로 안전하게 거부/복구한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

056  /  100     H. Stadium Engine

# 6점수와 HARD BLOCK

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 S1/Phase 4 | 책임 Rules Engine |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Style, Structure, Material, Silhouette, Performance, IP의 정본 가중치와 6개 금지 규칙을 유지한다.

완료는 ‘가중치 합 1.0, rule ID·조건·device tier 전량 실행’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• 금지 hit가 있으면 total=0이며 정상 R01–R20은 MID/HIGH에서 hit 0이다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | compatibilityEngine.js · moduleCatalog metadata |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 금지 hit가 있으면 total=0이며 정상 R01–R20은 MID/HIGH에서 hit 0이다. |
| 증거 산출물 | compatibility tests 6 cases |

검증 · GATE

• 가중치 합 1.0, rule ID·조건·device tier 전량 실행

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 클라이언트 IP hint를 최종 법적 판정으로 표현하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

057  /  100     H. Stadium Engine

# Builder 정보 구조

| 상태 LOCAL PROTOTYPE | 실행 구간 S1/Phase 4 | 책임 Builder UX |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Family→Bowl→Roof→Stand→Seat→Facade/Lighting→Environment 순으로 사용자 선택을 안내한다.

완료는 ‘금지 조합 즉시 block, 대체안 제공, current recipe 항상 canonical’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• UI 순서와 엔진 검증 의존성 Bowl→Stand→Roof를 분리해 설명한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | StadiumBuilder.jsx · builderModel.js · builder.css |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | UI 순서와 엔진 검증 의존성 Bowl→Stand→Roof를 분리해 설명한다. |
| 증거 산출물 | builder model 7/7 · keyboard QA |

검증 · GATE

• 금지 조합 즉시 block, 대체안 제공, current recipe 항상 canonical

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영 menu에 노출하거나 서버 저장처럼 표시하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

058  /  100     H. Stadium Engine

# Gallery·저장·기본 경기장

| 상태 LOCAL PROTOTYPE | 실행 구간 S1/Phase 4 | 책임 Builder Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

local recipe를 저장·불러오기·삭제하고 기본 경기장 선택을 후속 계약으로 분리한다.

완료는 ‘window 없는 Node 계약, 계정 전환 시 local 데이터 정책 결정’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• 현재 serverSaved:false를 유지하고 손상 JSON은 warning과 빈 목록으로 복구한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | StadiumGallery.jsx · localRecipeStore.js · stadium prefs 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 현재 serverSaved:false를 유지하고 손상 JSON은 warning과 빈 목록으로 복구한다. |
| 증거 산출물 | store round-trip/corruption tests |

검증 · GATE

• window 없는 Node 계약, 계정 전환 시 local 데이터 정책 결정

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영 저장 API 승인 전 sync icon·server saved 문구 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

059  /  100     H. Stadium Engine

# Preview·2D fallback

| 상태 LOCAL_VERIFIED | 실행 구간 S1/Phase 4 | 책임 Graphics Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

builder preview는 lazy Three와 정적 2D를 동일 recipe visual로 렌더한다.

완료는 ‘default visual deep-equal, visual mapping 3건, RAF 0 fallback’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• reduced-motion과 WebGL 실패는 CSS2D, stage 문구와 선택 조작은 DOM에 남는다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | RecipePreviewCanvas.jsx · rendererVisual.js · stadiumSceneFactory.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | reduced-motion과 WebGL 실패는 CSS2D, stage 문구와 선택 조작은 DOM에 남는다. |
| 증거 산출물 | renderer deterministic/cleanup tests |

검증 · GATE

• default visual deep-equal, visual mapping 3건, RAF 0 fallback

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• preview 실패를 오류 모달로 막지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

060  /  100     H. Stadium Engine

# 개인·팀·조직 Recipe 소유권

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 1/4 | 책임 Domain + Security |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

PLAYER, TEAM, ORG 소유권과 personal→team→org→default 해석 위계를 구현한다.

완료는 ‘cross-owner update/delete 거부, 삭제 시 fallback 결정성’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• owner type/id와 role scope를 서버에서 검증하고 guardian read는 approved relationship에 한정한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | sn_stadium_recipes 후보 · team assignments 후보 · stadium APIs 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | owner type/id와 role scope를 서버에서 검증하고 guardian read는 approved relationship에 한정한다. |
| 증거 산출물 | ownership allow/deny tests |

검증 · GATE

• cross-owner update/delete 거부, 삭제 시 fallback 결정성

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Phase 1 tenant와 공개 ID 확정 전 DB 생성 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

061  /  100     H. Stadium Engine

# Stadium Audio Recipe

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 5 | 책임 Audio Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

시각 recipe와 분리된 ambience/crowd/PA/music cue 계약을 opt-in으로 설계한다.

완료는 ‘무음 기본, 사용자 gesture 후만 재생, background stop’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• 자동재생 금지, 볼륨/무음/reduced sensory preference, 라이선스 provenance를 저장한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | StadiumAudioRecipe 후보 · Web Audio lazy module |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 자동재생 금지, 볼륨/무음/reduced sensory preference, 라이선스 provenance를 저장한다. |
| 증거 산출물 | audio permission/accessibility/license tests |

검증 · GATE

• 무음 기본, 사용자 gesture 후만 재생, background stop

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 저작권 불명 음원과 실제 구단 chant 사용 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

062  /  100     H. Stadium Engine

# Stadium Engine Production Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 4/5 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

local prototype를 persistent multi-owner 제품으로 승격하기 전 데이터·권한·자산·성능을 검증한다.

완료는 ‘LOW/MID/HIGH와 reduced-motion에서 builder·entry·home 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• expand migration, server validation, fallback, audit, restore rehearsal가 모두 필요하다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | stadium feature flags · API contracts · asset manifest |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | expand migration, server validation, fallback, audit, restore rehearsal가 모두 필요하다. |
| 증거 산출물 | contract/security/perf/IP/authenticated E2E evidence |

검증 · GATE

• LOW/MID/HIGH와 reduced-motion에서 builder·entry·home 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Gate 전 local-only hidden route 상태를 유지한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

063  /  100     I. Frontend Architecture

# 라우트 레지스트리와 Role Gate

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 | 책임 Frontend Architecture |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

screens/index.js를 정본 route registry로 유지하고 role/open-beta/hidden route 계약을 테스트한다.

완료는 ‘직접 URL·refresh·back·role switch·unknown route 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• hidden prototype, public slug, authenticated role route를 명시적 metadata로 구분한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | App.jsx · screens/index.js · useRole.js |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | hidden prototype, public slug, authenticated role route를 명시적 metadata로 구분한다. |
| 증거 산출물 | route registry tests |

검증 · GATE

• 직접 URL·refresh·back·role switch·unknown route 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• UI에서 숨김을 authorization으로 간주하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

064  /  100     I. Frontend Architecture

# Player Home View-model

| 상태 NEXT IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3 Slice 1 | 책임 Frontend Architecture |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

API/local recipe/role 상태를 순수 playerHomeModel로 합성하고 컴포넌트는 표시만 담당한다.

완료는 ‘동일 입력 결정성, mutation 0, unknown enum fail-safe’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• input/output schema, ordering, empty/denied/stale, source labels를 고정한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | features/player-home/playerHomeModel.js 후보 · tests |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | input/output schema, ordering, empty/denied/stale, source labels를 고정한다. |
| 증거 산출물 | node:test model cases |

검증 · GATE

• 동일 입력 결정성, mutation 0, unknown enum fail-safe

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 컴포넌트 내부에서 임의 팀·일정·포지션을 만들지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

065  /  100     I. Frontend Architecture

# API Adapter와 Schema Validation

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 1–3 | 책임 Frontend Platform |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

기존 PHP 응답을 player/team/event view-model로 변환하는 adapter를 endpoint별로 둔다.

완료는 ‘성공/빈값/부분/401/403/404/500/malformed 응답 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• unknown/missing/null을 명시하고 내부 member_srl을 화면 모델에 전달하지 않는다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | snapnApi.js · adapters/player.js · adapters/event.js 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | unknown/missing/null을 명시하고 내부 member_srl을 화면 모델에 전달하지 않는다. |
| 증거 산출물 | fixture contract tests |

검증 · GATE

• 성공/빈값/부분/401/403/404/500/malformed 응답 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• API 응답을 spread로 UI state에 직접 넣지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

066  /  100     I. Frontend Architecture

# 캐시·오프라인·계정 격리

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 2/3 | 책임 PWA Platform |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

public assets, local recipe, authenticated user data의 저장소와 TTL을 분리한다.

완료는 ‘A계정→logout→B계정에서 A 데이터 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• cache key에 actor/team/season과 schema version을 포함하고 logout에서 민감 cache를 제거한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | service worker · localRecipeStore.js · user cache layer 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | cache key에 actor/team/season과 schema version을 포함하고 logout에서 민감 cache를 제거한다. |
| 증거 산출물 | account-switch/offline tests |

검증 · GATE

• A계정→logout→B계정에서 A 데이터 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• API JSON을 공용 CacheStorage에 무제한 저장하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

067  /  100     I. Frontend Architecture

# Feature Flag와 Rollback

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 3/4 | 책임 Release Engineering |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

player_home_v1, stadium_persistence, coach_home_v2 등 기능을 독립 flag로 제어한다.

완료는 ‘flag OFF에서 기존 화면·API call pattern과 deep link 회귀 없음’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• OFF 기본, actor cohort, expiry, owner, rollback 기준을 기록한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | featureFlags.js 후보 · server-config contract 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | OFF 기본, actor cohort, expiry, owner, rollback 기준을 기록한다. |
| 증거 산출물 | flag behavior tests |

검증 · GATE

• flag OFF에서 기존 화면·API call pattern과 deep link 회귀 없음

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• DB schema 제거를 UI flag rollback과 동시에 수행하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

068  /  100     I. Frontend Architecture

# 프런트 Merge Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 3 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

남은 승인된 S1 변경의 인증 QA 뒤에만 stadium-home-entry commit을 대상 브랜치로 병합한다.

완료는 ‘충돌 해결이 user files나 snapn-tactics에 영향 0’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• React Router 딥링크, Open Beta gate, 역할 분기, PWA/Capacitor server.url 회귀를 함께 검증한다.

• 병합 직전 branch distance와 scoped diff를 재확인하고 build/QA를 다시 실행한다.

• Three.js는 lazy import하고, 장면·RAF·geometry·material·canvas의 단일 소유권과 dispose를 계측한다.

• 네트워크 응답을 화면 컴포넌트에서 즉석 변형하지 말고 명시적 view-model과 상태 계약을 둔다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | codex/stadium-home-entry · commit 572881b · codex/stadium-s1-local-prototype |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 병합 직전 branch distance와 scoped diff를 재확인하고 build/QA를 다시 실행한다. |
| 증거 산출물 | merge record · commit graph · QA bundle |

검증 · GATE

• 충돌 해결이 user files나 snapn-tactics에 영향 0

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 별도 web deployment 승인 전 deploy_app.sh 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

069  /  100     J. Phase 0/1 Data

# D-12 승인 레코드

| 상태 BLOCKED | 실행 구간 Phase 0 | 책임 Operations + Reviewer |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

운영 evidence 작업의 DB label, 범위, 시간대, operator, reviewer, 저장 위치를 먼저 승인한다.

완료는 ‘권한은 read-only 최소 범위, 원본 evidence는 저장소 밖’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 승인 레코드 없이는 DB snapshot·backup·manifest·deny probe를 시작하지 않는다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | docs/superpowers/plans/2026-08-24-phase0-d12-operational-evidence.md |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 승인 레코드 없이는 DB snapshot·backup·manifest·deny probe를 시작하지 않는다. |
| 증거 산출물 | signed D-12 authorization |

검증 · GATE

• 권한은 read-only 최소 범위, 원본 evidence는 저장소 밖

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 승인이 없으면 프런트 local-only 작업만 계속한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

070  /  100     J. Phase 0/1 Data

# 운영 Schema·Data Profile Snapshot

| 상태 BLOCKED | 실행 구간 Phase 0 | 책임 DB Reader |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

테이블 DDL, index/FK, row/null/duplicate/orphan, enum 분포를 read-only로 수집한다.

완료는 ‘sn_members/teams/players/matches/guardians와 runtime-created tables 확인’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 출력에서 비밀·PII를 제거하고 기준 시각과 DB label을 기록한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | information_schema · sn_* core tables · collect_db_inventory.sh |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 출력에서 비밀·PII를 제거하고 기준 시각과 DB label을 기록한다. |
| 증거 산출물 | sanitized schema/data profile |

검증 · GATE

• sn_members/teams/players/matches/guardians와 runtime-created tables 확인

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• SELECT 외 권한이 보이면 작업을 중단한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

071  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Backup·격리 Restore Rehearsal

| 상태 BLOCKED | 실행 구간 Phase 0 | 책임 DB Operator + Reviewer |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

검증된 backup을 격리 DB에 복원하고 핵심 count/hash와 애플리케이션 read query를 비교한다.

완료는 ‘복원 성공, 핵심 row/hash 일치, 삭제·격리 절차 승인’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 운영 DB에 restore하지 않고 backup 암호화·보관·접근자를 기록한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | backup artifact · isolated MariaDB · restore runbook |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 운영 DB에 restore하지 않고 backup 암호화·보관·접근자를 기록한다. |
| 증거 산출물 | restore evidence and checksums |

검증 · GATE

• 복원 성공, 핵심 row/hash 일치, 삭제·격리 절차 승인

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 복원 리허설 없는 migration은 NO-GO다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

072  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Migration Ledger·Live↔Tree Manifest

| 상태 BLOCKED | 실행 구간 Phase 0 | 책임 DB Migration Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

로컬 SQL과 운영 적용 상태를 version/checksum으로 대조하고 server PHP live bytes와 tree를 분류한다.

완료는 ‘unknown/applied/drifted/missing이 전 파일에 배정’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 운영 적용을 핸드오프 문구만으로 확정하지 않는다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | schema_migrations 후보 · migrations/*.sql · live manifest |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 운영 적용을 핸드오프 문구만으로 확정하지 않는다. |
| 증거 산출물 | checksum ledger · live/tree diff |

검증 · GATE

• unknown/applied/drifted/missing이 전 파일에 배정

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• drift 해소 전 신규 migration 번호를 배포하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

073  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Core Domain Expand Schema

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Domain Architecture |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

organizations, seasons, athlete_memberships, role_assignments, guardian_relationships, consent_records, audit_events를 additive하게 설계한다.

완료는 ‘fresh isolated apply, old API regression, index/constraint cost review’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 기존 sn_members·sn_players·sn_teams ID를 보존하고 새 공개 ID·tenant key는 증거 뒤 결정한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | migrations/phase1_* 후보 · schema_migrations |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 기존 sn_members·sn_players·sn_teams ID를 보존하고 새 공개 ID·tenant key는 증거 뒤 결정한다. |
| 증거 산출물 | ERD · DDL review · rollback plan |

검증 · GATE

• fresh isolated apply, old API regression, index/constraint cost review

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 운영 snapshot과 ID mapping 결정 전 SQL 작성·실행 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

074  /  100     J. Phase 0/1 Data

# RBAC/ABAC Authorization Contract

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Security Architecture |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

actor, action, resource, organization, team, season, guardian relation을 하나의 서버 결정 계약으로 만든다.

완료는 ‘player/coach/guardian/admin allow·deny와 IDOR probe 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• deny-by-default, reason code, correlation ID, audit event를 모든 민감 endpoint에 적용한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | clubperm.php 보존/adapter · authorization service 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | deny-by-default, reason code, correlation ID, audit event를 모든 민감 endpoint에 적용한다. |
| 증거 산출물 | permission matrix and contract tests |

검증 · GATE

• player/coach/guardian/admin allow·deny와 IDOR probe 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• UI gate나 client-supplied team_id를 신뢰하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

075  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Guardian Relationship·Consent Contract

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Privacy Architecture |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

관계 유형, authority scope, status, validity와 동의 type/version/scope/evidence를 분리한다.

완료는 ‘pending/revoked/orphan/다중 보호자/성년 전환 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 승인 관계가 있어도 모든 동의를 자동 부여하지 않고 철회는 미래 처리부터 즉시 적용한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | guardian_relationships · consent_records 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 승인 관계가 있어도 모든 동의를 자동 부여하지 않고 철회는 미래 처리부터 즉시 적용한다. |
| 증거 산출물 | relationship/consent state tests |

검증 · GATE

• pending/revoked/orphan/다중 보호자/성년 전환 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 기존 team membership을 보호자 권한의 유일 근거로 쓰지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

076  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Audit·Correlation·Reason Codes

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Security Operations |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

권한 결정과 중요 변경을 최소 payload, UTC time, actor/resource, result, reason, correlation로 기록한다.

완료는 ‘고위험 endpoint allow/deny 100% correlation 가능’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 로그에는 token, 비밀번호, raw 건강/영상 payload를 넣지 않는다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | audit_events 후보 · API response envelope 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 로그에는 token, 비밀번호, raw 건강/영상 payload를 넣지 않는다. |
| 증거 산출물 | audit coverage tests |

검증 · GATE

• 고위험 endpoint allow/deny 100% correlation 가능

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 감사 실패 시 고위험 write는 fail-closed 정책을 적용한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

077  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Expand·Backfill·Dual-read·Contract

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 1 | 책임 Migration Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

데이터 변경을 5단계 release로 나누고 단계마다 정합성·latency·rollback을 측정한다.

완료는 ‘orphan/duplicate 0 또는 승인된 예외, dual-read mismatch threshold 0’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• backfill은 evidence mapping만 사용하고 불명확 값은 PENDING_REVIEW로 남긴다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | migration run manifest · adapters · feature flags |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | backfill은 evidence mapping만 사용하고 불명확 값은 PENDING_REVIEW로 남긴다. |
| 증거 산출물 | old/new comparison report |

검증 · GATE

• orphan/duplicate 0 또는 승인된 예외, dual-read mismatch threshold 0

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 초기 release에서 기존 컬럼 drop/rename 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

078  /  100     J. Phase 0/1 Data

# Phase 0→1 GO/NO-GO

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 0 Gate | 책임 Executive Reviewer |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

운영 증거 6종과 D-결정 승인, restore rehearsal, deny test가 모두 충족될 때만 Phase 1 migration을 승인한다.

완료는 ‘증거 6종 complete, checksum drift 0, rollback rehearsal, reviewer sign-off’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 조건부 GO는 범위·만료·owner·미충족 항목을 명시한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | D-12 evidence package · decision register · Gate report |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 조건부 GO는 범위·만료·owner·미충족 항목을 명시한다. |
| 증거 산출물 | signed Gate report |

검증 · GATE

• 증거 6종 complete, checksum drift 0, rollback rehearsal, reviewer sign-off

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 하나라도 미충족이면 프런트 local prototype만 허용한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

079  /  100     K. Phase 2 Free Ops

# 공통 Event 모델

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 2 | 책임 Scheduling Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

훈련·경기·공지 마감 등을 공통 Event 축으로 표현하고 기존 match/session ID를 보존한다.

완료는 ‘취소·변경·중복·DST/timezone 시나리오’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• type, start/end/timezone, location, status, team/season, revision을 명시한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | events 후보 · existing match/training adapters |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | type, start/end/timezone, location, status, team/season, revision을 명시한다. |
| 증거 산출물 | event migration/ordering tests |

검증 · GATE

• 취소·변경·중복·DST/timezone 시나리오

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 기존 테이블을 즉시 통합 테이블로 이동하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

080  /  100     K. Phase 2 Free Ops

# RSVP·Attendance

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 2 | 책임 Attendance Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

선수/보호자 RSVP와 실제 출석을 분리하고 source·actor·timestamp를 기록한다.

완료는 ‘중복·타 팀·만료·offline replay·수정 이력 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• idempotency, QR expiry, participant eligibility, manual correction audit를 강제한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | rsvps/attendance 후보 · checkin.php adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | idempotency, QR expiry, participant eligibility, manual correction audit를 강제한다. |
| 증거 산출물 | RSVP/attendance contract tests |

검증 · GATE

• 중복·타 팀·만료·offline replay·수정 이력 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 응답을 출석으로 자동 확정하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

081  /  100     K. Phase 2 Free Ops

# 공지·알림·Web Push

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 2 | 책임 Notification Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

공지 생성, 대상 resolve, 전달, 실패, 읽음, 재시도를 분리한다.

완료는 ‘중복 push 0, revoked guardian 미전달, 실패 가시화’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 민감 body 최소화, opt-out, quiet hours, emergency policy를 적용한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | notifications 후보 · service worker push · Notifications.jsx |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 민감 body 최소화, opt-out, quiet hours, emergency policy를 적용한다. |
| 증거 산출물 | delivery/retry/privacy tests |

검증 · GATE

• 중복 push 0, revoked guardian 미전달, 실패 가시화

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 60초 polling 제거는 push 안정화 뒤 단계적으로 수행한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

082  /  100     K. Phase 2 Free Ops

# 무료 운영 API 호환

| 상태 REQUIRES PHASE 1 | 실행 구간 Phase 2 | 책임 API Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

기존 일정·출석·공지 endpoint를 유지하며 새 공통 모델의 adapter를 병행한다.

완료는 ‘old client와 new client의 핵심 행동 일치’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• 응답 version과 deprecation을 명시하고 공개 internal ID/debug 노출을 차단한다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | cafe24-deploy/api existing endpoints · v2 adapters 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 응답 version과 deprecation을 명시하고 공개 internal ID/debug 노출을 차단한다. |
| 증거 산출물 | contract/smoke/auth tests |

검증 · GATE

• old client와 new client의 핵심 행동 일치

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• big-bang API version cutover 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

083  /  100     K. Phase 2 Free Ops

# Phase 2 Release Gate

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Phase 2 Gate | 책임 Release Council |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

일정 생성→공지→RSVP→QR 출석→변경/취소가 player/coach/guardian에서 연결되는지 검증한다.

완료는 ‘정상·거부·offline·중복·취소 시나리오 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• Phase 0 운영 증거 승인 전에는 DB 접속·DDL·migration·backfill을 실행하지 않는다.

• Guardian Free와 기존 운영 기능 보존을 release blocker로 둔다.

• 모든 객체 접근은 서버에서 actor, resource, organization, team, season, guardian scope를 검증한다.

• 확장→증거 기반 backfill→dual-read→검증→제약 강화→contract 순서를 지키며 기존 컬럼은 초기 단계에서 제거하지 않는다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | phase2 flags · staging data · rollback adapter |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | Guardian Free와 기존 운영 기능 보존을 release blocker로 둔다. |
| 증거 산출물 | authenticated E2E · notification · audit · load evidence |

검증 · GATE

• 정상·거부·offline·중복·취소 시나리오 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Phase 1 권한 미통과 또는 push privacy 결함 시 출시 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

084  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 6 훈련 계획·Drill Library

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 6 | 책임 Training Domain |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

versioned plan, DrillInstance, set/rest/role/target, 2D→3D 표현을 공통 계약으로 만든다.

완료는 ‘동일 revision 재현, 수정 audit, 2D 동등 기능’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 저작권·출처·버전·코치 수정 이력을 기록하고 세션은 immutable revision을 참조한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | drill library · plan revisions · TrainingPrograms.jsx adapters |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 저작권·출처·버전·코치 수정 이력을 기록하고 세션은 immutable revision을 참조한다. |
| 증거 산출물 | plan reproducibility tests |

검증 · GATE

• 동일 revision 재현, 수정 audit, 2D 동등 기능

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• AI가 생성한 drill을 검토 없이 운영 계획으로 게시하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

085  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 7 Wearable Pipeline

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 7 | 책임 Wearable + Data |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

device assignment, PPG/IMU raw, quality, session/drill binding, recovery를 단계적으로 수집한다.

완료는 ‘측정 품질 낮음은 수치 숨김/불확실 표시, 재처리 가능’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 지원 기기·sampling·clock sync·quality·consent·retention을 장치별로 고정한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | WearableConnect.jsx · device_assignments/raw_signals 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 지원 기기·sampling·clock sync·quality·consent·retention을 장치별로 고정한다. |
| 증거 산출물 | hardware bench · packet loss · calibration evidence |

검증 · GATE

• 측정 품질 낮음은 수치 숨김/불확실 표시, 재처리 가능

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 구매 후보나 일별 Health import를 세션 wearable 완료로 표현하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

086  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 8 Camera/Field Hub

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 8 | 책임 Media Platform |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

wide/PTZ capture, clock sync, upload, player identity, rights, processing 상태를 구축한다.

완료는 ‘네트워크 단절 복구와 다중 카메라 drift 기준 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 원본·proxy·derived clip의 encryption, retention, access, consent, deletion을 분리한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | Camera Hub services 후보 · object storage/CDN 결정 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 원본·proxy·derived clip의 encryption, retention, access, consent, deletion을 분리한다. |
| 증거 산출물 | field test · sync drift · upload resume · rights evidence |

검증 · GATE

• 네트워크 단절 복구와 다중 카메라 drift 기준 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Highlight UI 목업을 실제 capture pipeline 증거로 사용하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

087  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 9 Session Fusion

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 9 | 책임 Data Platform |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

plan, attendance, wearable, vision, coach event를 공통 monotonic/UTC timeline과 Feature/Event Store로 정렬한다.

완료는 ‘허용 drift와 missing source 처리, 재현 가능한 bundle’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• source clock, uncertainty, correction, provenance를 event마다 저장한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | session timeline · event store · feature store 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | source clock, uncertainty, correction, provenance를 event마다 저장한다. |
| 증거 산출물 | synthetic/field alignment tests |

검증 · GATE

• 허용 drift와 missing source 처리, 재현 가능한 bundle

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 시간 불확실성을 숨기고 선수 행동으로 단정하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

088  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 10 Evidence Sports AI

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 10 | 책임 AI + Sports Science |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Evidence Bundle 안의 측정 사실만 설명하고 confidence, abstention, coach review를 필수로 한다.

완료는 ‘낮은 confidence 판단 보류, 미성년 직접 위험 조언 차단’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 모델 버전, 입력 source, calibration cohort, output claim, reviewer를 기록한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | evidence bundle · model registry · review queue 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 모델 버전, 입력 source, calibration cohort, output claim, reviewer를 기록한다. |
| 증거 산출물 | calibration/safety/red-team evidence |

검증 · GATE

• 낮은 confidence 판단 보류, 미성년 직접 위험 조언 차단

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 직접 provider prototype을 정본 AI 제품으로 간주하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

089  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 11 Personal Video·Guardian Premium

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 11 | 책임 Consumer Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

개인 추적 영상, 승인 성장 리포트, 안전한 공유·다운로드, entitlement를 구현한다.

완료는 ‘결제 복구, revoked consent, expired link, export audit 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 선수/보호자/팀 권리와 삭제 요청, watermark/share expiry를 강제한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | personal clips · reports · entitlements · Guardian UI |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 선수/보호자/팀 권리와 삭제 요청, watermark/share expiry를 강제한다. |
| 증거 산출물 | purchase/restore/permission/deletion tests |

검증 · GATE

• 결제 복구, revoked consent, expired link, export audit 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• Guardian Free 안전 기능을 paywall 뒤로 이동하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

090  /  100     L. Phase 6–13

# Phase 12 Club Enterprise

| 상태 FUTURE | 실행 구간 Phase 12 | 책임 Enterprise Product |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

Club DNA, multi-team, Club Stadium, API, SLA, tenant administration을 제공한다.

완료는 ‘cross-tenant 0건, key revoke 즉시, SLA 측정 재현’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• tenant isolation, rate limit, key rotation, export policy, support audit를 계약화한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | enterprise tenant · API keys · SLA dashboards 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | tenant isolation, rate limit, key rotation, export policy, support audit를 계약화한다. |
| 증거 산출물 | tenant isolation/load/DR evidence |

검증 · GATE

• cross-tenant 0건, key revoke 즉시, SLA 측정 재현

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• UI상 멀티지점 존재만으로 Enterprise 완료 처리하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

091  /  100     M. Hardening·Release

# 보안·미성년·개인정보

| 상태 RELEASE BLOCKER | 실행 구간 Phase 13 | 책임 CSO + Privacy |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

IDOR, session, secrets, TLS, XSS/CSRF, upload, youth safety, consent, deletion을 release Gate로 통합한다.

완료는 ‘P0/P1 취약점 0, 삭제·철회·incident tabletop 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 공개 API allowlist, debug off, TLS verify, server authorization, minimum retention을 강제한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | security test suite · privacy register · incident runbook |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 공개 API allowlist, debug off, TLS verify, server authorization, minimum retention을 강제한다. |
| 증거 산출물 | security/privacy assessment |

검증 · GATE

• P0/P1 취약점 0, 삭제·철회·incident tabletop 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 심각 취약점은 feature flag OFF와 배포 중단을 우선한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

092  /  100     M. Hardening·Release

# 성능·비용·관측

| 상태 RELEASE BLOCKER | 실행 구간 Phase 13 | 책임 SRE + Finance |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

웹 렌더, API, DB, media, AI, storage/CDN 비용을 사용자 가치 단위로 측정한다.

완료는 ‘p95/오류율/queue/비용 상한과 자동 감축 정책 검증’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• metric은 PII 없이 correlation과 서비스 상태를 설명하고 alert owner/runbook을 가진다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | performance budgets · SLOs · cost dashboards 후보 |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | metric은 PII 없이 correlation과 서비스 상태를 설명하고 alert owner/runbook을 가진다. |
| 증거 산출물 | load/perf/cost report |

검증 · GATE

• p95/오류율/queue/비용 상한과 자동 감축 정책 검증

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 측정되지 않은 비용 절감을 제품 이점으로 주장하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

093  /  100     M. Hardening·Release

# 통합 테스트·인증 QA

| 상태 RELEASE BLOCKER | 실행 구간 전 Phase | 책임 QA Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

unit, contract, integration, authenticated E2E, accessibility, performance, security, migration rehearsal을 release matrix로 관리한다.

완료는 ‘역할별 allow/deny, mobile/desktop, offline, rollback, audit 통과’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 환경·commit·데이터 label·명령·결과·미검증 범위를 모든 증거에 포함한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | CI scripts · test accounts · evidence index |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 환경·commit·데이터 label·명령·결과·미검증 범위를 모든 증거에 포함한다. |
| 증거 산출물 | release evidence bundle |

검증 · GATE

• 역할별 allow/deny, mobile/desktop, offline, rollback, audit 통과

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• build/HTTP 200/스크린샷 단독 증거로 release 승인 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

094  /  100     M. Hardening·Release

# 배포·Canary·Rollback

| 상태 NO-GO | 실행 구간 Release | 책임 Release Manager |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

별도 승인 후 scoped build, merge, app/API 각각 원자 배포, canary, cache 검증, rollback을 수행한다.

완료는 ‘canary 오류·권한·캐시 불일치 0, rollback 목표시간 충족’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• SFTP 비밀번호·host key·lock을 보호하고 웹/서비스워커/Capacitor 영향까지 확인한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | deploy_app.sh · deploy_api.sh · feature flags · backup paths |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | SFTP 비밀번호·host key·lock을 보호하고 웹/서비스워커/Capacitor 영향까지 확인한다. |
| 증거 산출물 | deployment log · live byte/header/auth E2E · rollback rehearsal |

검증 · GATE

• canary 오류·권한·캐시 불일치 0, rollback 목표시간 충족

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 문서 완성이나 로컬 통과만으로 배포를 시작하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

095  /  100     M. Hardening·Release

# 운영 Runbook·Incident

| 상태 REQUIRES IMPLEMENTATION | 실행 구간 Phase 13 | 책임 SRE + Support |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

로그인, 권한, 일정/출석, media, AI, DB migration, cache, Stadium renderer 장애별 triage를 문서화한다.

완료는 ‘P1 사고에서 15분 내 owner/flag/rollback 경로 식별’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 증상→안전조치→증거수집→복구→검증→고객 공지 순서를 고정한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | runbooks · alert routes · owner rotation |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 증상→안전조치→증거수집→복구→검증→고객 공지 순서를 고정한다. |
| 증거 산출물 | tabletop exercise reports |

검증 · GATE

• P1 사고에서 15분 내 owner/flag/rollback 경로 식별

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 원인 확인 전 데이터 삭제·lock 제거·DB 직접 수정 금지.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

096  /  100     M. Hardening·Release

# 첫 10개 구현 작업

| 상태 READY | 실행 구간 Next Sprint | 책임 Engineering Manager |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

운영 DB 없이 가능한 Player Spatial Home 2D 수직 슬라이스를 TDD로 시작한다.

완료는 ‘각 작업 RED→GREEN, focused regression 46/46, build, diff-check’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 1 모델 계약, 2 2D surface, 3 identity empty state, 4 next event empty state, 5 tabs, 6 a11y, 7 perf, 8 role gate, 9 visual QA, 10 scoped review 순이다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | playerHomeModel.js · PlayerStadiumSurface.jsx · PlayerSpatialHome.jsx · PlayerTabBar.jsx · tests |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 1 모델 계약, 2 2D surface, 3 identity empty state, 4 next event empty state, 5 tabs, 6 a11y, 7 perf, 8 role gate, 9 visual QA, 10 scoped review 순이다. |
| 증거 산출물 | 10-task commit/test checklist |

검증 · GATE

• 각 작업 RED→GREEN, focused regression 46/46, build, diff-check

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 실데이터 adapter·branch merge·배포는 별도 Gate 뒤로 미룬다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

097  /  100     M. Hardening·Release

# 30·60·90일 실행 순서

| 상태 APPROVED PLAN | 실행 구간 Roadmap | 책임 Program Lead |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

30일은 Player 2D 수직 슬라이스+D-12 준비, 60일은 Phase 1 staging+role homes, 90일은 Phase 2 운영 연결과 Stadium persistence를 목표로 한다.

완료는 ‘각 기간 말에 scope, evidence, risk, next decision을 재승인’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 날짜는 목표이며 운영 증거·권한·하드웨어 검증을 생략하는 완료 약속이 아니다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | sprint board · Gate reports · evidence index |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 날짜는 목표이며 운영 증거·권한·하드웨어 검증을 생략하는 완료 약속이 아니다. |
| 증거 산출물 | milestone acceptance reports |

검증 · GATE

• 각 기간 말에 scope, evidence, risk, next decision을 재승인

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 미통과 Gate는 다음 기간으로 명시적으로 이월한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

098  /  100     M. Hardening·Release

# 최종 승인 매트릭스

| 상태 REQUIRES SIGN-OFF | 실행 구간 전 Phase | 책임 Product·Engineering·Security·Privacy·Operations |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

제품 가치, 디자인, 데이터, 권한, 성능, 법무/IP, 운영, rollback의 최종 책임자를 고정한다.

완료는 ‘필수 8영역 승인과 잔여 위험 수용자가 명시’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 각 분야 owner는 증거 링크, 승인/거절, 조건, 만료일을 기록한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | approval matrix · decision register · release evidence |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 각 분야 owner는 증거 링크, 승인/거절, 조건, 만료일을 기록한다. |
| 증거 산출물 | signed release record |

검증 · GATE

• 필수 8영역 승인과 잔여 위험 수용자가 명시

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 침묵·메신저 반응·과거 일괄 승인 문구를 현재 release 승인으로 간주하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

099  /  100     M. Hardening·Release

# 구현 시작 명령서

| 상태 READY | 실행 구간 즉시 다음 작업 | 책임 Codex/OpenCode Worker |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

작업 폴더를 고정하고 current status를 확인한 뒤 Player Spatial Home Slice 1 계획만 작성·실행한다.

완료는 ‘코드 변경은 Player home 관련 파일과 test에 한정, DB/API/deploy 0건’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 기존 user files와 snapn-tactics를 건드리지 않고 새 기능은 flag/hidden route 또는 player-only route로 격리한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | /Volumes/740GB/웹/스냅엔스포츠cafe24-deploy · snapn-handoff/snapn-app |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 기존 user files와 snapn-tactics를 건드리지 않고 새 기능은 flag/hidden route 또는 player-only route로 격리한다. |
| 증거 산출물 | 시작 전 status/branch, 변경 파일 목록, test/build 결과, 미검증 보고 |

검증 · GATE

• 코드 변경은 Player home 관련 파일과 test에 한정, DB/API/deploy 0건

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 불명확한 실데이터 계약은 empty-state로 처리하고 Phase 1 결정으로 이관한다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.

100  /  100     M. Hardening·Release

# 완료 정의와 다음 승인 요청

| 상태 READY | 실행 구간 문서 종료 | 책임 Product Owner |
| --- | --- | --- |

목표와 완료 정의

본 지시서의 완료는 100쪽 문서·렌더·구조 검수이며 제품 전체 구현 완료가 아니다.

완료는 ‘정확히 100쪽, 누락/겹침/잘림 0, 금지 토큰 0, 소스·운영 변경 0’가 재현 가능한 증거로 남고, 미검증 범위와 rollback 경로가 보고서에 함께 기록된 상태다.

개발 지시

• 배포는 별도 사용자 승인 뒤 지정 스크립트만 사용하고, build나 HTTP 200을 운영 E2E 완료로 표현하지 않는다.

• 다음 승인은 Player Spatial Home Slice 1 구현, 이후 D-12 운영 증거 수집, 이후 Phase 1 staging 순으로 요청한다.

• 실패 시 feature flag와 코드 rollback을 우선하며 DB DDL의 implicit commit을 자동 복구로 오해하지 않는다.

• 미성년자·생체·영상 데이터는 최소 수집, 목적 제한, 보관 기간, 삭제·감사 증거를 갖춘다.

변경 범위와 계약

| 파일 / 객체 | 본 DOCX · render evidence · git status |
| --- | --- |
| 핵심 계약 | 다음 승인은 Player Spatial Home Slice 1 구현, 이후 D-12 운영 증거 수집, 이후 Phase 1 staging 순으로 요청한다. |
| 증거 산출물 | 100-page render · forbidden-token scan · structure audit |

검증 · GATE

• 정확히 100쪽, 누락/겹침/잘림 0, 금지 토큰 0, 소스·운영 변경 0

• 실행 명령, commit, 환경, 데이터 label, 결과, 미검증 항목을 한 증거 묶음으로 보관한다.

• 관련 unit/contract/build/browser/security/performance 중 이 페이지에 해당하는 검증이 실패하면 다음 Gate로 이동하지 않는다.

중단 · 롤백 · 금지

• 사용자 승인 전 병합·DB·SFTP·배포를 수행하지 않는다.

• 기존 사용자 데이터·딥링크·권한 경계를 훼손할 가능성이 보이면 feature flag OFF 또는 기존 화면으로 되돌리고 원인을 기록한다.